附件4

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

# （一）年度部门总目标及主要任务。

# 1.年度总体目标：

# 目标1：线上线下一体化推进政务服务能力提升，提高政务服务标准化、规范化、便利化水平。

# 目标2：大力推进城市运行管理指挥中心建设，年底前主体功能基本完善，数据汇聚取得初步成效，城运中心启动运行。		 目标3：充分发挥大数据助力新冠肺炎疫情防控作用，通过平台建设、数据分析等技术手段提高精准防控水平。

# 目标4：保障市政务大厅正常运转

- 2.年度主要工作任务：

- 任务1：平顶山市电子政务外网运维。保证平顶山市电子政务外网骨干传输网安全可靠运行，保证城域网光纤线路安全可靠，保证统一互联网接入稳定运行，运行维护服务相关网络。

- 任务2：平顶山市“互联网+政务服务”建设项目系统运维。总体目标是保障全市电子政务外网网络安全畅通，确保全市电子政务外网承载的业务应用系统安全稳定运行。利旧“行政审批服务中心”现有网络，对网络关键节点和关键设备进行按需升级和增设，对现有网络资源进行整合，减少重复建设；为“一窗受理 一次办妥”做到网络先行，充分发挥电子政务外网的价值。同时，建立健全完备的网络安全运维管理体系，充实现“安全便捷”“可管可控”的建设目标。

- 任务3：“豫正通”项目。建立党政机关“阅、批、办、督、反馈”功能平台内部闭环运行的机制，目前已建成投用。

- 任务4：政务云资源购买服务及评估。按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建全市统一的基础架构平台，向所有政府部门提供计算、存储、安全防护、网络支撑等服务。邀请专业第三方团队，从技术服务能力、安全保障能力、云资源可靠性和服务质量等方面，对云服务商进行评估，以此作为云使用费用支付依据，根据实际工作情况目前已基本完成支出。

- 任务5：城运中心。受疫情影响及选址变动，项目初设编制工作前期未全面铺开，项目建设按照招标合同先期实施了部分子项目，但受制于整体设计未完成，项目建设无法全面铺开，支出进度较少。下一步，我局将与中国信通院、大数据公司结合，加快项目二期第一阶段初步设计方案财政评审，按照审定后的方案加快实施建设，完成资金支付；同时加快项目二期第二阶段初步设计方案编制，评审通过后，加快项目实施及项目资金支付工作。

- 任务6：政务服务能力提升149工程。为积极推进政务服务能力提升，提高营商环境评估水平，我局主持承担了政务服务能力提升149工程。2022年度全面实施政务服务能力提升149工程，通过完成149项具体措施，使一体化政务服务能力得到有效提升。我单位2022年度在疫情防控中承担区域协查专班、信息平台保障部及数据与技术保障组这三项工作，建成市一体化疫情防控平台，高效完成赋码转码、区域协查等工作，为全市疫情防控工作提供精准支持。

- 任务7：疫情防控工作。局本级2022年度在疫情防控中承担区域协查专班、信息平台保障部及数据与技术保障组这三项工作，建成市一体化疫情防控平台，高效完成赋码转码、区域协查等工作，为全市疫情防控工作提供精准支持。

- 任务8：深入推进政务服务便利化，创新多样化便民服务渠道。2022年度内审批中心切实提升政务服务水平，有效提供便民服务，如周末不打烊、证照免费邮寄和免费复印等。

- 任务9：做好办事大厅防疫工作。按照上级要求，做好办事大厅防疫工作，安排专人值班查验健康码，及时进行消杀，免费提供防疫口罩等用品。

# （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》 (平财效（2023)9号）要求，我单位高度重视2022年度部门整体支出绩效自评工作的开展，下发开展绩效自评工作的通知，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括照本级在内的2个财政预算拨款单位，由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

(一）绩效自评材料准备阶段

我单位财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效（2023)9号）,做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

(二）数据统计分析

为直观了解我单位各直属单位实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比。

(三）绩效自评报告撰写阶段

我单位根据局本级、中心上报的绩效自评表等相关资料，经我单位绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终绩效的报告。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为88分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分6分，投入管理指标得分24分，产出指标得25分，效益指标得分33分。各绩效指标详细得分见《部门整体自评表》。

四、绩效目标实现情况分析

# （一）部门资金情况分析

# 1.资金到位情况与资金执行情况

# 我单位2022年年初预算资金650.14万元；经年中调整，增加预算资金28014.2万元；全年预算资金总额28664.34万元。全年实际执行数为16848.83万元，预算执行率为58.78%。

# （二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标1分，得1分。我单位根据是实际工作需要，制定了年度目标。符合国家、省、市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标1分，得1分。我单位制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标1分，得1分。绩效指标设置相对合理，能反映年度主要工作任务。

(2)预算和财务管理

资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

①预算编制完整性，指标2分，得1分。我单位2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类。

②专项资金细化率，指标2分，得1分。我单位2022年的专项资金有待进一步细化。

③预算调整率，指标2分，得0分。2022年我单位年初预算650.1万元，年中追加预算28014.2万元，全年总预算28664.34万元，全年实际执行数16848.83万元，预算执行率58.78%。

④结转结余率，指标1分，得0分。2022年我单位年底结余11815.51万元，2021年我单位年底结余1579.29万元，结余率648.50%。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得0分。我单位2022年三公预算数6万元，2022年三公经费执行数8.57万元，控制率142.83%。

⑥政府采购执行率，指标2分，得1分。我单位2022年计划采购项目全部通过政府采购方式确定供应商。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。我单位2022年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账等数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022年度资金不存在截留支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且2022年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标2分，得2分。我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府要求，做到“应公开，尽公开”。2022年预算信息已在“平顶山市人民政府官网”公开，2022年决算信息待平顶山市财政局审批通过，将按照要求及时公开。

⑪资产管理规范性，指标2分，得2分。我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账等数据相符，资产实物与财务账、资产账相符。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标2分，得2分。2022年度我单位所实施项目，均按照实际开展绩效监控，部门绩效监控完成率为100%。

②绩效自评完成率，指标2分，得2分。

2022年度我单位所实施项目，均按照实际开展绩效自评。部门绩效自评完成率为100%。

③评价结果应用率，指标1分，得1分。

2022年度我单位财政重点绩效评价提出建议。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成况分析

(1)重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率：平顶山市电子政务外网运维，指标2分，得2分。重点工作1实际完成率100%。

②重点工作2计划完成率：平顶山市“互联网+政务服务”建设项目系统运维,指标2分，得2分。重点工作2实际完成率100%。

③重点工作3计划完成率：“豫正通”项目,指标2分，得2分。重点工作3实际完成率100%。

④重点工作4计划完成率：政务云资源购买服务及评估,指标2分，得2分。重点工作4实际完成率100%。

⑤重点工作5计划完成率：城运中心,指标2分，得2分。重点工作5实际完成率100%等。

(2)履职目标实现

①年度工作目标1实现率：政务服务能力提升。指标2分，得2分。年度工作目标1实现率100%。

②年度工作目标2实现率：推进城市运行管理指挥中心建设。指标2分，得2分。年度工作目标2实现率100%。

③年度工作目标3实现率：疫情防控工作。指标2分，得2分。年度工作目标3实现率100%。

④年度工作目标4实现率：保障市政务大厅正常运转。指标2分，得2分。年度工作目标4实现率100%。

- 效益指标完成情况分析

- （1）经济效益:全面提升政务服务水平，减少群众线下跑腿次数，提高免证可办事项数量，统筹协调进厅审批事项，优化全市营商环境等，全力推进我市政务服务标准化、规范化、便利化。

- （2）社会效益：提升政民关系友好度，改善政务服务环境，为企业和群众带来更标准、更规范、更便捷、更高效的办事体验。

- （3）满意度：政务服务好差评投诉率小于5%，群众办事投诉率小于5%。整体满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题：

1、预算变动率较高，预算编制有待提升准确度。在年中资金拨付较多，需进一步细化资金申请流程，完善预算填报细节。

2、项目支出管理有待加强，资金使用效益有待加强。部分项目正常开展。受制于审批手续及验收流程限制，资金支出额度较慢。

- 下一步的改进措施：

1、加强项目实施过程管理，以质量管理为目标，合同管理为主线，成本控制为重点，加快转变项目管理方式，保证项目执行进度，提高资金使用效益。2、结合部门职能定位，进一步修订完善专 项资金管理细则。建立科学完善的专项实施监督管理机制，确保专项实施内容决策科学、执行管理规范。3、规范执行部门财

务管理相关制度要求，确保预算资金支出方向明确、程序合规、

会计核算规范，切实提高财务管理水平；加强资金使用合规性审

查。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

- (一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据平顶山市财政局的要求，2022年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

- (二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

- (一）绩效自评工作经验和问题

- 我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

1.取得的经验主要有：力争在建立全流程预算绩效管理制度的基础上，提高全过程预算绩 效管理成效，优化制度内容，形成符合实际的预算绩效管理体系。 加强预算绩效管理理论与专业知识的培训，提高部门全员绩效管理意识与水平。深化绩效评价结果应用，提升绩效目标设置内容的科学性与约束力，加强预算管理、强化支出责任、提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

- 2.存在的主要问题有：项目支出管理有待加强，资金使用效益有待加强等。

- (二）针对问题的有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展，针对存在的问题，建议如下：合理制定培训计划，提升人才队伍整体素质。通过组织相关人员参加相关的专题业务培训、讲座、 参加各类信息化论坛等多种途径，对人员进行业务培训学习和能力素质锻炼，提高人员业务理论水平和解决工作实际问题的能力；同时鼓励人员参加各类专业技术职称学习考试和继续进行学业 再深造，通过自学和参加各类培训等方式，进一步丰富专业知识， 提高业务水平。

八、其他需要说明的问题

无。